Администрация

муниципального

образования

Краснокоммунарский

поссовет

Сакмарского района

Оренбургской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2015г. №24-п

п.Красный Коммунар

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие и функционирование

дорожно-транспортной сети муниципального

образования Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области

на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» , в целях развития дорожно-транспортной сети и приведение её в нормативное состояние в результате ремонта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Развитие и функционирование дорожно-транспортной

сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы», согласно приложения.

1. В ходе реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

на 2015-2017 годы» отдельные мероприятия могут уточняться. Объёмы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учётом исполнения бюджета поселения.

1. Настоящее постановление разместить в сети интернет на официальном сайте администрации Краснокоммунарского поссовета [www.kommunar2012.ru](http://www.kommunar2012.ru).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Приложение на 8-и листах

Глава поссовета В.И.Барсуков

Разослано: в дело, в администрацию Сакмарского района.

Исп.Леонова Е.Б.

🕾 27-2-01

Приложение

к Постановлению администрации

от 17.02.2015 № 24-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» (Далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Цели и задачи Программы | Главной целью Программы является развитие дорожной сети и приведение существующей в нормативное состояние. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:  - обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения;  - обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – местные дороги) нормативным документам;  - улучшение состояния технических средств организации дорожного движения;  - развитие современной транспортной инфраструктуры |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Реконструкция, ремонт, содержание местных дорог, ремонт и строительство пешеходных дорожек |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 18956,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  За счёт средств областного бюджета – 6356,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2015 год – 2000,0 тыс. рублей;  - 2016 год – 2356,8 тыс. рублей;  - 2017 год – 2000,0 тыс. рублей  За счёт средств бюджета поселения – 12599,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2015 год – 4826,6 тыс. рублей,  - 2016 год – 3992,4 тыс. рублей,  - 2017 год – 3780,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | - Повышение уровня безопасности дорожного движения;  - улучшение состояния технических средств организации дорожного движения;  - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;  - улучшение эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | При определении эффективности реализации мероприятий Программы используются следующие показатели:  - снижение аварийности на дорогах;  - повышение срока службы автомобильных дорог;  - улучшение экологии;  - увеличение свободного времени за счёт уменьшения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговли;  - своевременность оказания скорой медицинской помощи и лечения, обеспечения противопожарной безопасности |
| Организация контроля за исполнением Программы | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляет Совет депутатов муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Автомобильные дороги являются одной из важнейших составляющих частей всего хозяйства муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области (далее – поселение), от состояния которых напрямую зависит уровень и перспективы развития поселения, степень его благоустройства. Общая протяженность дорожной сети Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района, состоящей из дорог общего пользования местного значения равна 28,778 км.

**Протяженность автомобильных дорог по типам покрытий:**

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное значение дорог | Протяженность дорог по типам покрытий на 01.01.2015 (км) | | | |
|  | Всего | Асфальто-бетон, цементо-бетон | ГПС | Грунт |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | 28,778 | 8,175 | 4,684 | 15,919 |

Автомобильные дороги поссовета взаимосвязаны и представляют единую транспортную систему поссовета. Все автомобильные дороги построены по нормативам 1V-V категории. Грунтовые дороги, доля которых составляет 55,3% от общей протяженности не имеют категории. 71,6 % всей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует нормативным требования по транспортно-эксплуатационному состоянию. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Краснокоммунарского поссовета.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой уже существующая сеть местных дорог далеко не в полной мере способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастающих транспортных потоков.

Основные дороги: ул. Луначарского, ул. Молодёжная, ул. Монтажников, ул. Школьная, ул. Элеваторная и другие, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции и в обустройстве дороги в асфальтобетонном исполнении. Не соответствует современным требованиям и наличие дорог с грунтовым покрытием. Сложившаяся ситуация требует концентрации усилий администрации поселения и Совета депутатов поселения, направленных на привлечение средств бюджета поселения, бюджетов Оренбургской области и Российской Федерации для решения проблем, накопившихся в дорожном секторе.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Цели и задачи Программы:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – местные дороги) нормативным документам;

- улучшение состояния технических средств организации дорожного движения;

- развитие современной транспортной инфраструктуры.

Реализация поставленных задач позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить соответствие состояния местных дорог нормативным требованиям.

**3. Срок реализации Программы**

Программа будет реализована в 2015-2017 годах.

1. **Система программных мероприятий**

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путём реализации мероприятий по следующим направлениям:

- проектирование и модернизация местных дорог;

- ремонт местных дорог;

- инвентаризация местных дорог;

- ремонт элементов обустройства местных дорог;

- установка новых дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки на пешеходных переходах.

- устройство пешеходных дорожек.

Мероприятия и объёмы финансирования Программы указаны в приложении к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объём финансирования мероприятий Программы составит18956,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счёт средств областного бюджета – 6356,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 2000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 2356,8 тыс. рублей; в 2017 году – 2000,0 тыс. рублей. За счёт средств бюджета поселения – 12599,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 4826,6 тыс. рублей, в 2016 году – 3992,4 тыс. рублей, в 2017 году – 3780,6 тыс. рублей.

**6. Система управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области.

Механизм реализации мероприятий Программы предполагает системность и последовательность осуществления мероприятий Программы непрерывно в течение срока действия.

Заказчик Программы осуществляет:

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- оценку результативности мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета поселения, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**7. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка показателей эффективности Программы осуществляется по итогам исполнения Программы заказчиком Программы – администрацией муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области.

Результатами реализации Программы являются:

- ремонт улично-дорожной сети – 6,0 км от общей площади улично-дорожной сети;

- инвентаризация местных дорог – 21,5% от общего количества улиц и дорог поселения;

- установка новых дорожных знаков - 75% от общего количества дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети поселения;

- нанесение линий дорожной разметки на пешеходных переходах – 100%;

- повышение уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счёт развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путём присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора без превышения указанного процента – 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора – плюс один балл за каждый процент перевыполнения индикатора;

- при снижении целевого индикатора – минус один балл за каждый процент невыполнения индикатора.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети

муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

**Мероприятия и прогнозируемые объёмы финансирования муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемые источники финансирования, (тыс. руб.) в том числе по годам | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| **1.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 2015-2017 годы | Бюджет Оренбургской области | **6356,8** | **2000,0** | **2356,8** | **2000,0** |
| Местный бюджет | **8276,6** | **3326,6** | **2578,4** | **2371,6** |
| **2.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:** | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 2015-2017 годы | Местный бюджет | **4323,0** | **1500,0** | **1414,0** | **1409,0** |
|  | а)грейдирование |  |  |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | б) очистка снега |  |  |  | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | в) локальный сметный расчёт и экспертиза смет |  |  |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | г) приобретение и установка новых дорожных знаков |  |  |  | 105,0 | 80,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | д) нанесение линий дорожной разметки на пешеходных переходах |  |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | е) регистрация права собственности на автомобильные дороги поселения |  |  |  | 318,0 | 120,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **18956,4** | **6826,6** | **6349,2** | **5780,6** |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети

муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

**Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижений целей и задач Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового,  2014 года | Показатель целевого индикатора по годам | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Цель: Развитие дорожной сети | | | | | | |
| 1. Первая задача: обеспечение ремонта существующей дорожной сети | | | | | | |
| 1.2 Ремонт автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных дорог | кв.м. | 10,86 | 12,86 | 14,86 | 16,86 |
| 2. Вторая задача: Организация содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| 2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Регистрация права собственности на автомобильные дороги поселения | Кол-во улиц (шт.) | 23 | 29 | 33 | 37 |
| - нанесение линий дорожной разметки на пешеходных переходах | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  Краснокоммунарский  поссовет  Сакмарского района  Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22 ноября 2016 года №233-п  п. Красный Коммунар |  |  |  |
| О внесении изменения в Постановление  администрации от 17.02.2015 № 24-п  «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и функционирование  дорожно-транспортной сети муниципального  образования Краснокоммунарский поссовет  Сакмарского района Оренбургской области  на 2015-2017 годы» | |  |  |

В ходе реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в наименование программы, изложив его в новой редакции: ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы».
2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Краснокоммунарского поссовета [www.kommunar2012.ru](http://www.kommunar2012.ru).

3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Приложение на 8 листах

Глава поссовета С.А.Шарыгин

Разослано: в дело, ОКС администрации Сакмарского района, РайФО администрации Сакмарского района

Исп. Е.Б.Леонова

🕾27201

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети

муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

**Мероприятия и прогнозируемые объёмы финансирования муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемые источники финансирования, (тыс. руб.) в том числе по годам | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 2015-2017 годы | Бюджет Оренбургской области | 6356,8 | 2000,0 | 2356,8 | 2000,0 |
| Местный бюджет | 8276,6 | 3326,6 | 2578,4 | 2371,6 |
| 1.1 | от ул. Монтажников до ул. Строителей - 1460 кв.м.) |  |  | Бюджет Оренбургской области |  | 2000,0 |  |  |
| Местный бюджет |  | 94,9 |  |  |
| 1.2 | ул. Новая, 4 |  |  | Местный бюджет |  | 1040,0 |  |  |
| 1.3 | ул. Новая, 8,9,10 |  |  | Местный бюджет |  | 210,6 |  |  |
| 1.4 | ул. Новая, д.1,2 – дорожка к детскому саду |  |  | Местный бюджет |  | 111,0 |  |  |
| 1.5 | ул. Степная |  |  | Местный бюджет |  | 77,1 |  |  |
| 1.6 | ул. Монтажников |  |  | Местный бюджет |  | 1793,0 |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 2015-2017 годы | Местный бюджет | 4323,0 | 1500,0 | 1414,0 | 1409,0 |
|  | а) грейдирование |  |  |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | б) очистка снега |  |  |  | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | в) локальный сметный расчёт и экспертиза смет |  |  |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | г) приобретение и установка новых дорожных знаков |  |  |  | 105,0 | 80,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | д) нанесение линий дорожной разметки на пешеходных переходах |  |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | е) регистрация права собственности на автомобильные дороги поселения |  |  |  | 318,0 | 120,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 18956,4 | 6826,6 | 6349,2 | 5780,6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  Краснокоммунарский  поссовет  Сакмарского района  Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22 ноября 2016 года №233-п  п. Красный Коммунар |  |  |  |
| О внесении изменения в Постановление  администрации от 17.02.2015 № 24-п  «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и функционирование  дорожно-транспортной сети муниципального  образования Краснокоммунарский поссовет  Сакмарского района Оренбургской области  на 2015-2017 годы» | |  |  |

В ходе реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в наименование программы, изложив его в новой редакции: ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы».
2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Краснокоммунарского поссовета [www.kommunar2012.ru](http://www.kommunar2012.ru).

3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Приложение на 8 листах

Глава поссовета С.А.Шарыгин

Разослано: в дело, ОКС администрации Сакмарского района, РайФО администрации Сакмарского района

Исп. Е.Б.Леонова

🕾27201

Приложение № 1

к постановлению администрации

Краснокоммунарского поссовета

От 17.02.2015г.\_№ 24-п

Муниципальная программа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района Оренбургской области

Должность: Глава администрации муниципального образования Шарыгин Сергей Александрович

Тел. 8 (35331) 27-200, e-mail: kk\_ kommunar@mail.ru

ПАСПОРТ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

на 2015-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Краснокоммунарский поссовета  Сакмарского района Оренбургской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | - отсутствует |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
|  |  |
| Цели муниципальной программы | -развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа­щего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них;  - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;  - выполнение комплекса работ по замене или восстанов­лению конструктивных элементов  Внутри поселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осущест­вляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутри поселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;  - подготовка про­ектной документации;  - обеспечение безопасности дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы | - доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, процентов ;  - доля протяженности внутри поселковых дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, процентов. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2015 – 2020 год. |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения и средств областного бюджета – 24863,2 тыс. рублей,  в том числе на реализацию муниципальной программы по годам за счет средств бюджета поселения –18655,5 тыс.рублей:  2015 год – 3604,0 тыс. рублей;  2016 год – 4167,8 тыс. рублей;  2017 год – 2410,3 тыс. рублей;  2018 год – 2658,2 тыс. рублей;  2019 год – 2737,6 тыс. рублей;  2020 год – 3077,6 тыс. рублей.  Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета- 2787,4 тыс.рублей ,в том числе по годам:  2015год- 2000,0 тыс.рублей  2016год – 787,4 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | - современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования |

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации программ, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В настоящее время протяженность внутри поселковых дорог на территории муниципального образования составляет 26,149 километров, в том числе: асфальтобетонных дорог -10,645км, ГПС-4,123км, грунтовых дорог-11,381км.

Внутри поселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутри поселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутри поселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутри поселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутри поселковой дороги;

капитальный ремонт внутри поселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутри поселковых дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии внутри поселковых дорог на территории муниципального образования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание внутри поселковых дорог.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),   
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования .

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа­щего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- выполнение комплекса работ по замене или восстанов­лению конструктивных элементов внутри поселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осущест­вляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутри поселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- подготовка про­ектной документации;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.

Сроки реализации программы обусловлены возможностями местного бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, процентов ;

- доля протяженности внутри поселковых дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, процентов.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=E24B286391D63E44391A64F0C99AEB9698FE6257D16F224C81C45966D45DF32BD52CA795E1479693F28C87WAfFN) о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами программы являются :

- увеличение протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения ;

- современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

Включенные в программу основные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач улично-дорожной сети муниципального образования. Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета:

1. Развитие сети внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| 5604,0 | 4955,2 | 3368,0 | 3476,0 | 3560,0 | 3900,0 | 24863,2 |

* 1. Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| 588,0 | 576,4 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3464,4 |

* 1. Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| 979,0 | 1576,1 | 1313,0 | 1288,0 | 1371,0 | 1410,0 | 7937,1 |

1.3 Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар по ул. Монтажников до ул. Строителей, ул. Новая дом №4, ул. Новая №9 №10, тротуар между домами №1-№2 ул.Новая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| 3734,0 | - | - | - | - | - | 3734,0 |

1.4 Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул. Школьная, ул. Элеваторная

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| - | 2743,5 | - | - | - | - | - |

1.5 Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул. Молодежная

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| - | - | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 |

1.6 Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул. Монтажников

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
|  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  | 3000,0 |

1.7 Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул. Садовая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| - | - | - | - | - | 1800,0 | 1800,0 |

2. Мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них:

2.1 Подготовка проектной документации на ремонт внутри поселковых дорог му­ниципального значения и искусственных со­оружений на них

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| 278,0 | 55,2 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 623,2 |

2.2 Приобретение и установка дорожных знаков

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| 25,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 61,0 |

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования для реализации мероприятий программы не требуется.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению   
муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения и средств областного бюджета – 6207,7 тыс. рублей,

в том числе на реализацию муниципальной программы по годам за счет средств бюджета поселения – 18655,5тыс.рублей:

2015 год – 3604,0 тыс. рублей;

2016 год – 4167,8 тыс. рублей;

2017 год – 2410,3 тыс. рублей;

2018 год – 2658,2 тыс. рублей;

2019 год – 2737,6 тыс. рублей;

2020 год – 3077,6 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета- 2787,4тыс.рублей ,в том числе по годам:

2015год- 2000,0 тыс.рублей

2016год – 787,4 тыс.рублей

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=4F05CC6BC5D9EDCDD4A57C0663CC7F1A22EB46FC74BDD6E83C7F587E131C79C4DB83C7ECBE6F9A3E2A210ES6xAN) реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении №1 к настоящей Программе.

Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы

муниципальной программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | Итого на период |
| Муниципальная  программа | «Развитие сети внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунар-ский поссовет Сакмарского района Оренбургской области  на 2015-2020 годы» | Администрация Краснокомму-нарского поссовета |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| всего | 5604,0 | | 4955,2 | | 3368,0 | | 3476,0 | | 3560,0 | | | 3900,0 | 24863,2 |
| 1. Мероприятия по содержанию внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.   Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа­щего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация Краснокомму-нарского поссовета |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| всего | 588,0 | | 576,4 | | 500,0 | | 600,0 | | 600,0 | | | 600,0 | 3464,4 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | Администрация Краснокомму-нарского поссовета |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| всего | 979,0 | | 1576,1 | | 1313,0 | | 1288,0 | | 1371,0 | | | 1410,0 | 7937,1 |
| 1. Мероприятия по ремонту внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и ис­кусственных сооружений на них.   Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-экс­плуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар по ул. Монтажников до ул. Строителей,  ул. Новая дом №4,  ул. Новая №9 №10,  Тротуар между домами №1-№2 ул.Новая | Администрация Краснокомму-нарского поссовета | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| всего | | 3734,0 | | - | | - | | - | | - | | - | 3734,0 |
| 2.2 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Школьная,  ул. Элеваторная | Администрация Краснокоммунарского поссовета | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| всего | | - | | 2743,5 | | - | | - | | - | - | | 2743,5 |
| 2.3 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Молодежная | Администрация Краснокоммунарского поссовета | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| всего | | - | | - | | 1500,0 | | - | | - | - | | 1500,0 |
| 2.4 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Монтажников | Администрация Краснокоммунарского поссовета  всего | |  | |  | |  | | 1500,0 | | 1500,0 |  | | 3000,0 |
| 2.5 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Садовая | Администрация Краснокоммунарского поссовета | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Всего | | - | | - | | - | | - | | - | 1800,0 | | 1800,0 |
| 1. Мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.   Задача мероприятий: подготовка про­ектной документации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проектной документации на ремонт внутри поселковых дорог му­ниципального значения и искусственных со­оружений на них | Администрация Краснокоммунарского  поссовета |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| всего | 278,0 | | 55,2 | | 50,0 | | 80,0 | | 80,0 | | | 80,0 | 623,2 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования  Задача мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | АдминистрацияКраснокоммунарского поссовета |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| всего | 25,0 | | 4,0 | | 5,0 | | 8,0 | | 9,0 | | | 10,0 | 61,0 |

План

реализации муниципальной программы в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| программа «Развитие сети внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области  на 2015-2020 годы» | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие1.1.  Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования | 588,0 |

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Эффективность Программы выражается:

- в прямой выгоде лиц, пользующихся улучшенными автомобильными дорогами;

- в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- в повышении комфортности движения и удобств в пути следования;

- снижении себестоимости перевозок;

- снижении экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий;

- в улучшении транспортного обслуживания сельского населения и улучшении демографической ситуации в поссовете за счёт обустройства территорий проезжей части в населенных пунктах поссовета.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на эти цели средств из бюджета поссовета обеспечивается за счёт исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе снижения износа существующей сети муниципальных дорог и производственного потенциала дорожного хозяйства.

Программой определены её основные целевые индикаторы (Приложение № 2 к настоящей Целевой программе).